燕巢校區圖資大樓新建工程(邊坡擋土牆工程)

| 標案名稱：燕巢校區圖資大樓新建工程(邊坡擋土牆工程) |  |
| --- | --- |
| 執行機關：國立高雄師範大學 | 標案編號：1001108-1 |
| 聯絡人：吳宗勳 | 聯絡電話：07-7172930 |
| 歸屬計畫主辦機關：國立高雄師範大學 |  |
| 歸屬計畫名稱(編號)：燕巢校區圖資大樓新建工程(10009-4) |  |
| 主管機關：教育部 |  |
| 主辦機關：國立高雄師範大學 | 經費來源機關：國立高雄師範大學 |
| 招標公告單位代碼：3.9.34 | 公告單位：國立高雄師範大學 |
| 權重： 100.00% |  |
| 工程概要：燕巢校區圖資大樓新建工程(邊坡擋土牆工程) |  |
| 工程類別：建築土木附屬工程 |  |
| 工期類別：限期完成 | 總天數：28 |
| 工期說明：決標日隔天起五日內開工，並限期於100年12月16日前全部完 |  |
| 縣市別：高雄市燕巢區 | 施工地點：82444高雄市燕巢區深中路62號 |
| 二度分帶座標： X 座標 185640.79754 Y 座標 2519228.7247 |  |
| 預算科目： | 工程總預算： 1,420千元 |
| 發包預算： 1,420千元 | 供給材料費：(無)千元 |
| 承造廠商1：堅豐土木包工業有限公司 | 承造比重1： 100.00% |
| 開始規劃設計日期：100年06月20日 |  |
| 預定完成規劃設計日期：100年09月10日 | 實際完成規劃設計日期：100年09月10日 |
| 預定公告日期：(未填) | 實際公告日期：100年11月09日 (第02次公告) |
| 預定開標日期：100年11月15日 | 實際開標日期：100年11月15日 |
| 預定決標日期：100年11月15日 | 實際決標日期：100年11月15日 |
| 預定招標方式：公開招標 | 實際招標方式：公開招標 |
| 決標方式：非複數決標:定有底價最低標 | 契約費用給付方式：總價契約 |
| 預估底價： 1,420千元 | 會核底價： 1,300千元 |
| 決標金額： 1,300千元 | 預付款：千元 |
| 契約編號：1001108-1 |  |
| 決標差異分析： |  |
| 預定開工日期：100年11月19日 | 實際開工日期：100年11月19日 |
| 預定完工日期：100年12月16日 | 實際完工日期：尚未完工 |
| 預定決算日期：101年02月28日 | 實際決算日期：年月日 |
| 施工廠商缺失懲罰機制已納入合約 |  |
| 工地聯絡備註：堅豐土木包工業有限公司聯 絡 人：李孟倉電 話： 07-3752285 |  |

資料最新修正日期：1001212